# 公开遴选深圳市第四十五、四十六高级中学项目建议书编制服务单位招标方案

根据《深圳市教育局机关政府采购管理办法》，以公开招标方式自行采购深圳市第四十五、四十六高级中学项目建议书编制服务单位，具体内容如下:

- 项目名称

深圳市第四十五、四十六高级中学项目建议书编制服务

- 采购需求

- 项目概况

根据市委、市政府工作部署及教育优先发展战略，为应对高中阶段学位增长需求，深圳市第四十五高级中学(宝安BA05-3地块)、第四十六高级中学(光明GM04-3地块)作为“十五五”重点公办高中项目，拟以“市投市建”模式立项。其中:

- 第四十五高级中学:新建建筑面积14.21万平方米，新增学位4800个，投资匡算11.34亿元；

- 第四十六高级中学:新建建筑面积5.33万平方米，新增学位1800个，投资匡算4.31亿元。

两项目总投资匡算15.65亿元，建成后将补充区域公办高中学位、优化教育资源布局。现通过公开招标遴选专业机构编制项目建议书，为项目审批、建设提供科学依据。

- 项目需求

  - 项目建议书编制需符合普通高中教育领域项目特点及相关要求，涵盖项目建设背景、建设必要性、建设规模、建设内容、选址方案、投资估算、资金筹措、效益分析、实施计划等核心内容，且需结合两项项目的具体规划指标(建筑面积、学位规模、投资匡算等)进行精准编制。

  - 协助采购人完成报告评审、审批工作，配合参加相关汇报会、论证会，根据评审意见对报告进行修改完善，直至取得相关部门批复或确认。

  - 提供项目前期决策阶段与项目建议书编制相关的技术咨询，针对项目投资控制、建设规模优化等方面提供专业建议。

  - 协助或辅助建设单位进行项目前期相关工作，包括但不限于配合开展选址调研、基础资料收集等。

  - 合同履行期内，中标人需指派1名项目负责人及不少于5名专业技术人员(其中至少2人满足工程师职称条件)组成项目团队，确保团队成员稳定且全程参与项目工作，保障编制工作效率与质量。

- 项目交付成果

  - 提交《深圳市第四十五高级中学项目建议书》《深圳市第四十六高级中学项目建议书》各10本纸质版及电子版(PDF格式)，报告需通过相关部门评审并取得批复，且需准确体现项目建筑面积、学位数量、投资匡算等核心指标。

  - 提交上述成果编制过程中的支撑材料(如调研数据、投资测算依据、专家意见及修改说明等)各3本纸质版及电子版(PDF格式)。

  - 提供项目前期决策阶段与项目建议书编制有关的技术咨询成果文件5本纸质版及电子版(PDF格式)。

- 项目要求

  - 质量要求

投标人一旦中标，应根据本项目的实际情况提供完整、详细、切实可行的质量计划，保证项目建议书编制服务工作能够保质保量完成。中标人应接受采购人的质量监督检查，提供真实有效的相关质量活动记录、证据，承担质量责任及因质量问题导致的进度延迟责任。中标人应定时向项目采购人通报工作进展情况，对于项目服务过程中所遇到的问题须随时汇报。研究工作应遵循思路开阔、方法科学、手段先进、观点明确、结论可操作性强等原则，确保报告内容真实准确、数据详实可靠、论证充分合理，核心指标与项目规划一致。

  - 项目验收

阶段性验收:项目建议书初稿完成后，采购人组织专家进行阶段性评审，重点核查报告是否涵盖核心内容、规划指标是否准确，中标人需根据评审意见修改完善，直至通过阶段性验收。

最终验收:中标人完成全部成果编制并取得相关批复后，采购人组织最终验收。验收依据为招标文件、项目合同、国家及深圳市相关规范标准(如《建设项目可行性研究报告编制办法》《深圳市政府投资项目管理办法》《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》(计价格［1999］1283号)等)，验收合格标准为所有成果文件符合审批要求、满足项目建设实际需求，核心指标无偏差，且无重大遗漏或错误。成果文件应做到文字流畅、思路清晰、逻辑性强、数据详实可靠、图表规范清晰。

  - 保密要求

中标人需对本项目所有信息(包括但不限于项目基础资料、报告文本、投资测算数据、图纸、会议纪要、采购人内部文件等)严格保密，建立保密管理制度，明确保密责任人员，采取加密存储、限制访问等安全措施。未经采购人书面同意，中标人不得向任何第三方泄露、转让或用于本项目以外的其他用途；项目结束后，需将所有涉密资料(含电子版)退还采购人或按要求销毁，并出具保密承诺书。如因中标人原因导致信息泄露，需承担由此给采购人造成的全部损失及法律责任。

- 服务期限要求

本项目服务期限自合同签订之日起至完成全部成果编制、通过评审并取得相关批复/确认文件止，整体服务周期不超过3个月；可视履约情况(如审批流程调整、评审意见修改等)协商延长服务周期，最长不超过4个月。

- 付款方式

第一阶段:本合同签订且甲方在收到乙方完整请款资料(含发票申请、项目启动计划、人员配置表)及合格等额发票后15个工作日内，向乙方支付本项目合同总金额的30%作为首付款。

第二阶段:乙方完成两项项目建议书编制并通过阶段性评审、修改完善，且在系统平台正式完成申报后，甲方在收到乙方完整请款资料(含阶段性验收确认单、项目建议书)及合格等额发票后15个工作日内，向乙方支付本项目合同总金额的50%。

第三阶段:乙方提交两项项目建议书并通过相关部门评审、取得批复，且政府审计部门或甲方按相关规定选择的社会中介机构出具结算审核意见后，甲方在收到乙方完整请款资料(含批复文件、验收确认单)及合格等额发票后15个工作日内，向乙方支付本项目合同总金额的20%。乙方应在甲方支付上述款项前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方对延迟付款不承担任何违约责任。

- 其他要求

  - 本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标人根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标人与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

  - 中标人未经委托人允许，不得将项目分包或转包给任何单位和个人。否则，采购单位有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。

  - 投标人若认为招标文件的技术要求或其他要求存在倾向性、不公正性，可在招标答疑阶段,自招标文件发布之日起5个工作日内(工作日指周一至周五，不含法定节假日，起算日为公告发布次日),以书面形式向采购人提出异议,逾期不予受理，采购人将在5个工作日内予以答复，维护招标公平、公正。

  - 评标委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应(如有意照搬照抄招标文件的技术要求)或虚假响应予以认定。供应商上述行为一经发现或查实，除扣分或废标外，可视情况报政府采购监督管理部门做进一步处理。

  - 当招标文件中出现前后表述不一致的时候，以招标文件中对投标人责任规定较严格的为准。

  - 本项目实施所需相关资料及评价标准等均需由投标人自行收集，投标人使用的标准必须是国际公认或国家、地方政府颁布的同等或更高标准。

  - 本次提交的成果应在方案图纸和文本上标注承接单位名称、项目人员名单。

  - 采购方有权在审批后公开展示本次成果，并通过传播媒介、专业杂志、书刊或其它形式介绍、展示及评价其成果。

  - 采购方有权根据实际需要对成果进行综合优化、调整和修改。知识产权归采购方所有。

  - 截标及开标时间、投标文件递交方式及地点、异议提交相关要求，均以教育局网站招标公告为准。

  - 投标人应仔细阅读招标公告及本招标方案，两者约定不一致的，以招标公告为准；招标公告未明确的，按本招标方案执行。

- 采购方式

公开招标

- 供应商应具备的条件

  - 具有独立承担民事责任的能力(提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件，原件备查，分支机构参与投标的，须同时提供总公司授权文件且授权书载明其民事责任由总公司承担)。

  - 本项目特定资格条件:供应商在全国投资项目在线审批监管平台完成备案，提供https://new.tzxm.gov.cn网站查询截图(截图需清晰显示网站网址、网站标识、备案单位名称、备案专业、备案有效期等信息)；

  - 参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况(须提供《投标及履约承诺函》)。

  - 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件(须提供《投标及履约承诺函》)。

  - 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(重大税收违法失信主体)、政府采购严重违法失信行为记录名单(须提供《投标及履约承诺函》)。

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

  - 不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》(深财规〔2023〕3号)列明的严重违法失信行为(须提供《投标及履约承诺函》)。

注:“信用中国”(www.creditchina.gov.cn，查询“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”或者下载信用信息报告)，“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“深圳市政府采购监管网”(http://zfcg.sz.gov.cn)为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。

- 服务期限与经费

服务期限: 自合同签订之日起至完成全部成果编制、通过评审并取得相关批复/确认文件止，整体服务周期不超过3个月，可视履约情况(如审批流程调整、评审意见修改等)协商延长服务周期，最长可协商延长至4个月。

项目经费: 两项项目建议书编制服务费用控制价合计35万元（依据《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格〔1999〕1283号）下浮确定），超出预算的投标报价视为无效投标。

- 采购程序

依照《深圳市教育局机关政府采购管理办法》相关规定，由市教育局实施采购、评审、确认中标单位、签署协议、监督实施及验收归档等工作。

- 投标文件递交内容

  - 投标单位简介、投标人营业执照及相关证照(提供加盖公章的复印件，原件备查)。

  - 法定代表人证明书及授权委托书(原件加盖公章)。

  - 法定代表人及受委托人身份证复印件(复印件加盖公章)。

  - 项目方案及报价单(原件加盖公章)。

  - 投标人相关领域/项目经验证明材料(复印件加盖公章)。

  - 投标人无重大违法记录声明函(原件加盖公章，格式自拟)。

  - 投标及履约承诺函原件(格式见附件1)。

  - 政府采购供应商信用承诺函(格式见附件2)。

  - 供应商基本情况表(格式见附件3)。

  - 住所地不在深圳的投标人应提供营业场所证明原件。

  - 投标人认为有必要提供的其它材料。

  - 纸质版投标文件要求:一式五份，每一份均需单独装订成册，封面需明确标注“项目名称、投标人名称、地址、联系人、手机号码、日期”，装订规范、页码清晰；

  - 电子版投标文件要求:提供1份电子版文件(存储于U盘，存储介质表面需清晰标注投标人全称)，电子版文件需与纸质版投标文件内容完全一致，格式为PDF且无密码保护、无格式错乱，确保开标时可正常读取使用；

  - 密封要求:所有纸质版投标文件与电子版投标文件一同密封在同一个密封袋内，密封袋封口处及骑缝处均需加盖投标人公章；密封袋封面需明确标注“项目名称、投标人名称、地址、联系人、手机号码、‘投标文件’字样”，不得单独密封提交；

  - 递交要求:投标文件递交的截止时间、方式、地点以招标公告为准；若电子版投标文件存在损坏、格式错误、内容与纸质版不一致或无法正常打开等不符合要求的情况，视为投标文件不符合要求，采购人有权不予接收；本方案列明的投标文件组成内容为核心要求，投标人需同时满足招标公告的相关补充规定。

- 评标方式

评标方法:综合评分法

| 序号 | 评分项 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  | 10 |
|  | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10 |  |  |  |
| 2 | 技术部分 |  |  | 45 |
|  | 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分准则 |
|  | 1 | 实施方案 | 15 | (一)评分内容: 评分内容:根据投标人提供的项目实施方案完整性、针对性及可行性打分，实施方案需至少明确包含以下5点核心内容: ①对项目的理解； ②工作措施； ③工作方法； ④工作手段； ⑤工作流程。 (二)评分依据: 1.实施方案每完整包含1项上述核心内容且符合项目需求的，得2分，本项最高得10分； 2.基础得分基础上，按以下标准分级评分: (1)优:全面贴合、可操作性强，得5分； (2)良:核心完整、基本可行，得4分； (3)中:内容缺失、可行性弱，得3分； (4)差:核心缺失、无落地性，不得分； 评审为差需专家书面说明理由并记录存档。 |
|  | 2 | 项目重点难点分析及应对措施 | 15 | (一)评分内容:考察投标人对项目重点难点的研判能力及解决方案有效性，需至少明确包含以下4点核心内容: ①重难点问题阐述； ②对应应对措施； ③研究思路及解决方案； ④项目实施合理化建议。 (二)评分依据: 1.方案每完整包含1项上述核心内容且符合项目需求的，得2分，本项最高得8分； 2.基础得分基础上，按以下标准分级评分: (1)优:研判精准、措施可行、建议落地，得7分； (2)良:研判较准、措施可用、建议具体，得5分； (3)中:研判偏差、措施薄弱、建议笼统，得3分； (4)差:研判失准、措施无效、建议缺失，得0分； 评审为差需专家书面说明理由并记录存档。 |
|  | 3 | 质量保障措施及方案 | 10 | (一)评分内容: 考察投标人对项目全流程的保障能力，需至少明确包含以下4点核心内容: ①进度保障措施； ②组织管理措施； ③质量管理措施； ④保密管理措施。 (二)评分依据: 1.方案每完整包含1项上述核心内容且符合项目需求的，得1.5分，本项最高得6分； 2.基础得分基础上，按以下标准分级评分: (1)优:措施详细、贴合实际、保障全面，得4分； (2)良:措施较全、基本可行、保障到位，得3分； (3)中:措施疏漏、可行性弱、保障不足，得2分； (4)差:措施混乱、脱离实际、无保障力，得0分； 评审为差需专家书面说明理由并记录存档。 |
|  | 4 | 后续服务的安排及保证措施 | 5 | (一)评分内容:考察投标人后续服务的完善性与落地性，需至少明确包含以下3点核心内容: ①售后服务计划； ②服务承诺； ③保障措施。 (二)评分依据: 1.完整提供3项核心内容的得3分，提供2项的得2分，提供1项的得1分，未提供的不得分； 2.基础得分基础上，按以下标准分级评分: (1)优:全面具体、完全匹配，得2分； (2)良:核心完整、基本满足，得1.5分； (3)中:内容笼统、需补完善，得1分； (4)差:内容缺失、无法保障，得0分； 评审为差需专家书面说明理由并记录存档； 本项累计最高得5分。 |
| 3 | 商务部分 |  |  | 45 |
|  | 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分准则 |
|  | 1 | 同类业绩 | 12 | (一)评分内容:考察投标人过往项目建议书编制业绩积累及行业认可度，核心包含以下2点: ①业绩情况:2021年1月1日至开标之日(以合同签订时间为准)的高中类、其他类项目建议书编制业绩； ②行业认可:政府部门或事业单位颁发的项目建议书类相关奖项(省级、市级/副省级)。 (二)评分依据: 1.计分规则: (1)业绩得分:每提供1项高中类项目业绩得2分，每提供1项其他类项目业绩得1分，最高得7分； (2)奖项得分:每提供1项省级奖项得2分，每提供1项市级(含副省级)奖项得1分，最高得5分； (3)同一项目不得重复计分，累计最高得12分。 2.证明材料: (1)业绩证明:项目合同关键页(首页、标的信息页、金额页、盖章页、签订时间等)复印件或扫描件； (2)奖项证明:奖项证书/奖牌(项目名称、获奖单位、颁奖单位等)复印件或扫描件； (3)所有材料需加盖投标人公章，原件备查；材料不清晰或无法识别的，不计得分。 |
|  | 2 | 供应商资质和认证情况 | 4 | (一)评分内容:考察投标人工程咨询行业资质等级，核心包含以下3类: ①工程咨询甲级证书； ②工程咨询乙级/预乙级证书； ③工程咨询备案级证书。 (二)评分依据: 1.计分规则: (1)具备甲级证书得4分； (2)具备乙级或预乙级证书得3分； (3)具备备案级证书得2分。 2.证明材料: (1)提供有效证书及查询截图(清晰显示证书状态)，加盖投标人公章； (2)材料不清晰或无法判断的，不得分。 |
|  | 3 | 供应商自主知识产权产品(创新、设计)情况 | 4 | (一)评分内容:考察投标人在相关领域的创新能力，核心包含以下4类自主知识产权(专利或计算机软件著作权): ①工程咨询类； ②全过程咨询类； ③工程管理类； ④建设项目财务评价类。 (二)评分依据: 1.计分规则:每类领域拥有1项相关自主知识产权得1分，每类最高得1分，累计最高得4分；软件用途与标书要求相近即可，相同类型系统不重复计分，一个证书含多个系统内容的可累计得分。 2.证明材料: (1)提供国家版权局登记证书复印件或扫描件(专利/著作权人为投标人)，租赁/购买的需附合同； (2)材料需加盖投标人公章，原件备查；无法判断是否符合要求的，不计得分。 |
|  | 4 | 拟安排的项目负责人情况(仅限一人) | 10 | (一)评分内容:考察项目负责人的专业资质、职称水平及相关项目经验，核心包含以下3点: ①核心资质:咨询工程师(投资)登记证书； ②职称水平:工程类专业技术职称； ③项目经验:2021年1月1日至开标之日(以合同签订时间为准)，主持高中建设相关工程咨询或规划设计项目的经历。 (二)评分依据: 1.基础要求:未取得咨询工程师(投资)登记证书的，此项不得分。 2.计分规则: (1)副高级及以上职称得4分； (2)每提供1个符合要求的项目经验证明得2分，最高得6分； (3)累计最高得10分。 3.证明材料: (1)资质及职称证明:咨询工程师(投资)登记证书、职称证书复印件或扫描件； (2)劳动关系证明:投标截止日前近1个月社保证明(社保部门原因无法取得的可顺延1个月，成立不足1个月的企业提供人员归属承诺函)； (3)业绩证明:项目合同关键页或甲方加盖公章的证明材料； (4)所有材料需加盖投标人公章，原件备查；同一项目续签不重复计分，材料缺失或无法判断的，不计得分。 |
|  | 5 | 拟安排的项目主要团队成员(主要技术人员)情况(项目负责人除外) | 10 | (一)评分内容:考察项目团队(不包含项目负责人)的人员规模、专业职称水平及项目经验，核心包含以下3点: ①人员规模:项目主要技术人员数量； ②职称水平:工程技术或工程经济类专业技术职称； ③项目经验:2021年1月1日至开标之日(以合同签订时间为准)，参与项目建议书编制项目的经历。 (二)评分依据: 1.基础要求:团队成员数量不足5人的，此项不得分。 2.计分规则: (1)副高级及以上职称每人得1分，最高得4分； (2)中级及以上职称每人得0.5分，最高得3分(高级职称可计中级分，不重复计分)； (3)每有1名成员具备相关项目经验得1分，最高得3分(同一项目多人参与可重复计分)； (4)累计最高得10分。 3.证明材料: (1)职称证明:团队成员职称证书复印件或扫描件； (2)劳动关系证明:投标截止日前近1个月社保证明(社保部门原因无法取得的可顺延1个月，成立不足1个月的企业提供人员归属承诺函，退休返聘人员提供聘用合同)； (3)所有材料需加盖投标人公章，原件备查；材料缺失或无法判断的，不计得分。 |
|  | 1 | 诚信情况 | 5 | 投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题的(如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，或存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》列明的严重违法失信行为)，本项不得分；未出现相关诚信问题的得满分。(投标人须按招标文件格式提供《政府采购供应商信用承诺函》(附件2)原件加盖投标人公章进行说明，承诺函需明确声明无上述诚信问题，若承诺与实际情况不相符，将按照虚假投标的情况报相关主管部门处理) |

说明:开标时间、地点及参与要求，以招标公告通知为准

深圳市教育局

2026年03月05日

附件1

投标及履约承诺函

我单位承诺:

1.依法缴纳税收和社会保障资金。具备项目所必需的人员和专业技术能力。参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

2.对本招标项目所提供的服务未侵犯知识产权。

3.参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。如违反上述要求，其投标将作废，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

4.如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

5.我单位已认真阅读本项目需求，我单位承诺按时递交标书。

6.我单位承诺不非法转包或分包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

承诺投标人:

单位地址:

法定代表人或其委托代理人:

联系电话:

日期: 2026年  月  日

附件2

政府采购供应商信用承诺函

XXX(采购人):

我方(供应商名称)承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及采购

文件规定的其他条件，具体包括:

(一)具备独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录:重大违法记录，是指

供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚

款等行政处罚。(根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的

罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高

于200万元的，从其规定)；

(六)通过“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询供应商信用记录。本公司对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大

税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人

民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动(处罚

期限届满的除外)；

(七)不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

(八)法律、行政法规规定的其他条件；

(九)采购文件中规定的其他条件(需详列)；

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位(采购代理机构)的检查核验，配合提供相关证明材料，如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商名称(公章)

2026年 月  日

附件3

供应商基本情况表

填表单位:(加盖单位公章)		              填表日期:      年  月  日

| 采购人 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标(响应)供应商 |  |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |  |
| 投标(响应)供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明:同一职务有多人担任(如主要技术人员)，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标(响应)供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额(或持有股份)占投标(响应)供应商资本总额(或股本总额)50%以上的股东，以及出资额(或持有股份)的比例虽然不足50%，但依其出资额(或持有股份)所享有的表决权已足以对投标(响应)供应商股东会(或股东大会)的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标(响应)供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明:同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |